**Інформація про виконання**

**«Програми промоції міста Івано-Франківськ на 2016-2020 роки»**

**за 2018 рік**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип робіт** | **Вид робіт** | **К-ть робіт** | **Сума по актах** | **Сума по оплаті** |
| аварійний поточний ремонт  | водозливи | 54 | 140 378,35 | 180 833,54 |
| дах | 23 | 112 935,68 | 118 299,62 |
| дашки | 17 | 69 902,84 | 63 135,13 |
| електромережі | 32 | 345 617,25 | 341 635,26 |
| інше | 130 | 210 867,75 | 218 962,68 |
| ліфт | 52 | 309 770,40 | 309 770,40 |
| підвальні | 72 | 454 463,29 | 468 749,63 |
| стояки | 102 | 476 600,53 | 464 190,49 |
| центральне опалення  | 5 | 12 897,60 | 27 488,40 |
| **аварійний поточний ремонт, всього** | **487** | **2 133 433,69** | **2 193 065,15** |
| капітальний ремонт | вікна | 33 | 828 804,27 | 829 446,28 |
| дах | 28 | 2 769 728,08 | 2 788 665,28 |
| електромережі | 2 | 193 337,92 | 194 123,20 |
| інше | 5 | 648 186,32 | 708 306,28 |
| ліфт | 9 | 610 514,70 | 610 514,70 |
| підвальні | 27 | 876 727,15 | 957 083,44 |
| прибудинкова територія | 6 | 1 732 290,60 | 1 732 290,60 |
| стояки | 2 | 68 570,40 | 68 570,40 |
| утеплення | 4 | 3 954 475,20 | 3 954 475,20 |
| димвентканали | 1 | 34 077,89 | 34 077,89 |
| сходова | 5 | 187 152,33 | 187 152,33 |
| центральне опалення  | 2 | 61 516,80 | 61 516,80 |
| **капітальний ремонт, всього** | **124** | **11 965 381,66** | **12 126 222,40** |
| плановий поточний ремонт  | вікна | 2 | 53 320,02 | 53 320,02 |
| електромережі | 8 | 80 051,26 | 85 193,26 |
| інше | 4 | 109 267,36 | 109 267,36 |
| ліфт | 4 |  | 16 444,04 |
| підвальні | 1 | 21 434,23 | 21 434,23 |
| сходова | 1 | 2 307,37 | 2 307,37 |
| **плановий поточний ремонт, всього** | **20** | **266 380,24** | **287 966,28** |
| інші статутні завдання  | інші статутні завдання | 3 | 1 428 767,05 | 1 428 767,05 |
| виготовлення проектів та експертиз |   | 125 784,85 | 125 784,85 |
| утримання готелю | 1 | 305 109,77 | 305 109,77 |
| еспертне обстеження ліфтів |   | 169 784,39 | 169 784,39 |
| **інші статутні завдання, всього** | **4** | **2 029 446,06** | **2 029 446,06** |
| **Загальний підсумок** | **635** | **16 394 641,65** | **16 636 699,89** |

Директор

КП «Муніципальна інвестиційна управляюча компанія» Джус М.Д.